## 新乡市交通运输结构调整专项行动方案

(2026-2028年)

## (征求意见稿)

为全面贯彻落实习近平总书记在河南考察时重要讲话精神，落实省市两级决策部署，加快推进交通运输结构调整，实现交通运输方式绿色转型，制定本行动方案。

## 一、总体目标

按照“标本兼治、远近结合、同步推进”的基本思路，持续推进“公转铁”，大力发展多式联运，加快绿色交通基础设施建设和交通运输装备新能源替代，完善政策体系，力争2028年全社会货运量中公路货运量占比下降到87.7%左右，其中新能源运输量占比达到25%以上、较2025年提高15.4个百分点。铁路货运量（包含发送量和到达量）占比达到12.3%左右。

交通运输结构调整分年度指标

| 指标类别 | 具体指标 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输结构 | 公路货运量占比（%） | 88.1 | 87.9 | 87.7 |
|  | 公路货运量中新能源运输量占比（%） | 15 | 20 | 25 |
|  | 铁路货运量占比（%） | 11.9 | 12.1 | 12.3 |
| 基础 设施 | 零碳运输通道里程（公里） | 40 | 90 | 200 |
|  | 累计建成绿色低碳服务区/站（个） | 8 | 15 | 20 |
| 运输装备 | 新能源营运货车累计保有量（辆） | 2900 | 3000 | 3100 |
|  | 国四排放标准营运货车年度淘汰量（辆） | 400 | 105 | - |
|  | 新能源重卡充换电站累计数量（座） | 12 | 27 | 50 |

## 二、重点任务

### （一）加快推进“公转铁”。

1.持续推进铁路专用线入企、入园，协调推进河南晋开集团延化化工有限公司专用铁路建设，支持国家新乡经济技术开发区专用铁路等有需求的铁路专用线实施扩能改造。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。释放既有铁路运能，鼓励各县（市、区）探索发展“一单制、一箱制”发展模式，探索应用标准化多式联运电子运单，加大新菏铁路、京广铁路沿线货源组织力度，提高线路利用效率。（责任单位：市发展改革委、交通运输局，郑州铁路物流中心，各县〔市、区〕政府和高新区、经开区、平原示范区管委会。以下均需各县〔市、区〕政府和高新区、经开区、平原示范区管委会落实，不再列出）

2.新建或迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、产业园区、工矿企业、粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线。严格管控大型工矿企业、物流园区重型柴油货车长距离运输。支持相关企业通过产权转让或股权合作等方式对停运铁路专用线进行维修改造，充分挖掘潜能，向周边工矿企业和物流园区开放，实现资源共享。（责任单位：市发展改革委、交通运输局，郑州铁路物流中心）

3.支持企业合作组建运营公司，围绕具有运量保障的物流园区积极开展公铁水联运业务，探索推行“货运枢纽+集疏运体系”投资、建设、运营一体化模式。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现清洁运输。（责任单位：市交通运输局、发展改革委，郑州铁路物流中心）

### （二）大力发展多式联运。

1.依托京港澳综合运输通道、北沿黄综合运输通道，全面提升国际国内货运衔接能力。打造豫鲁内陆便捷出海通道，推动经开区至山东沿海港口班列常态化开行。积极推动中欧班列（中豫号·新乡）进一步拓展欧洲、中亚、东南亚线路，提升运营网络覆盖范围。支持河南现代公铁物流有限公司、中铝物流集团中州有限公司、河南心连心化学工业集团股份有限公司、华电新乡发电有限公司、新乡白鹭化纤集团等大中型运输、工矿企业依托干线铁路网、高速公路网，全面打通辐射山东、湖北、山西等地的货运物流通道。到2028年打造铁海联运线路1条以上，联运量达到5000标箱以上。（责任单位：市交通运输局、发展改革委、商务局，新乡海关，郑州铁路物流中心）

2.积极推行“区块链+多式联运”模式，推动集装箱运输数字身份认证、单证电子化和“铁水”联运信息互联共享，更好实现“一单制”“一箱制”。（责任单位：市交通运输局，郑州铁路物流中心）

### （三）加快建设绿色低碳交通基础设施。

1.依托我市境内京港澳高速、大广高速、安罗高速、菏宝高速等高速公路服务区，推动零碳运输通道建设。支持能源企业、物流企业、装备制造企业组建联合体参与零碳运输通道建设，积极推动纯电动重型货车、氢燃料电池车辆等常态化运营。力争2026年建成我市境内京港澳高速零碳运输通道，2027年建成我市境内菏宝高速零碳运输通道，2028年建成我市境内安罗高速零碳运输通道。（责任单位：市交通运输局、发展改革委、住建局，新乡国资集团、新乡投资集团、新乡供电公司）

2.实施交通运输新能源赋能工程。紧扣全市“工”字形产业带发展布局和大宗货物运输特征，选取新乡至郑州、新乡至焦作、新乡至鹤壁等高频货运线路，整合沿线充换电资源，积极建设电动重卡充换电站。强化充换电站规划建设与电力接入报装前置协同，做好相关办电服务。针对新乡市及周边铁路货场、大型工矿企业、内陆港卡车接驳点，精准对接短倒运输需求。2026年开工建设10座重卡充换电站，其中高速公路服务区6座，普通干线公路沿线4座。2027年开工建设5座重卡充换电站，其中高速公路服务区2座，普通干线公路沿线3座。到2028年全市公路沿线建成20个以上绿色低碳服务区（站）。（责任单位：市交通运输局、发展改革委、资源规划局、住建局，新乡国资集团、新乡投资集团、新乡供电公司）

3.培育多元市场参与主体。鼓励由交通基础设施运营企业牵头，采用投资、建设、运营一体化模式，在高速公路沿线建设光伏、风电、储能、充换电站等新能源设施，打造一批可复制、可推广的应用场景。支持市县交通投资平台、社会资本与省级平台开展合作，引导本地物流企业和充电运营企业积极参与，形成多元竞争、共同发展的良好格局。（责任单位：市交通运输局、发展改革委、住建局，新乡国资集团、新乡投资集团、新乡供电公司）

### （四）大力推广应用新能源运输装备。

1.加快淘汰老旧营运货车，有序推动电动、氢能等新能源营运货车在城市物流配送、干线物流等场景规模化应用。2026年、2027年分别淘汰国四排放标准营运货车400辆、105辆，力争到2027年全市淘汰国四排放标准营运货车，到2028年全市新能源营运货车达到3100辆、较2025年增长约60%。落实国家“两新”政策，鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新替代。（责任单位：市交通运输局、生态环境局、财政局、公安局、商务局）

2.加快推广新能源非道路移动机械，推动电动、氢能叉车、装载机等装备在物流园区、工业园区、施工工地等领域应用，新开工交通运输建设项目新能源非道路移动机械配置比例不低于20%。（责任单位：生态环境局、市交通运输局）

### （五）加快推动重点领域清洁运输。

1.大力推广清洁运输。2027年火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥、石化、化工等重点行业大宗货物清洁运输比例达到85%以上，新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式。重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山、铁路货场新增或更新的内部车辆和非道路移动机械原则上采用新能源车辆（机械）。（责任单位：市生态环境局、交通运输局、发展改革委）

2.加强公路货车超限超载治理。完善工作机制，常态化开展治超联合执法，加强对违法货车的分析研判，依法严厉打击“百吨王”等货车超限超载和抛洒滴漏违法行为。加强普通公路货车不停车动态称重设备配备和运行管理，严格落实收费站入口称重劝返和出口倒查要求，确保高速公路入口货车超载率控制在0.5%以内。做好散煤、烟花爆竹运输管控工作。按照重污染天气应急预案要求做好货车禁限行、绕城通行、应急运输管控等工作。（责任单位：市交通运输局、公安局、生态环境局）

### （六）启动实施普通干线公路穿城路段改建工程。

坚持规划引领与工程改造并重、设施建设与管理优化协同，综合施策解决普通干线公路穿城问题。通过调整我市路网规划，将城区内约40公里的普通干线公路调整为城市道路。集中实施S307新乡市城区段改建、S225延津县城区段改建、S227卫辉市城区段改建等一批绕城公路新、改建工程，总里程约43公里，到2028年基本解决货车穿城问题，实现营运货车绕城通行。强化疏堵结合，公安、生态环境等部门要引导过境货车快速绕行。鼓励在城市周边布局物流分拨中心，进城货物由新能源营运货车进行接驳、转运，实现城市内外货运物流无缝衔接，保障供应链稳定畅通。（责任单位：市交通运输局、公安局、生态环境局、资源规划局）

### （七）加快完善激励政策措施。

1.加大新能源营运货车购置补贴力度，对政策实施期间（2026-2027年）更新新能源营运货车的道路货运经营者，在国家“两新”政策支持基础上，按照“先到先得、资金用完为止”和“早换早补、逐年退坡”原则给予省级补贴。（责任单位：市交通运输局、财政局、生态环境局）

2.继续实施新能源货车通行费优惠政策，对氢能货车免收通行费、电动货车实行通行费五折优惠。（责任单位：市交通运输局）

3.充分利用“公转铁”激励政策，持续提升我市铁路货运量。争取省级绩效激励资金，统筹用于“公转铁”。（责任单位：市交通运输局、财政局、发展改革委、生态环境局，郑州铁路物流中心）

## 三、保障措施

一是健全工作机制。建立工作推进协调机制，研判分析形势、通报情况和研究解决重点、难点问题，按照法治化、市场化原则积极稳妥推进各项措施落实。二是用足用好政策。各县（市、区）、市直单位要积极争取中央、省级财政资金支持。探索建立多元化投融资机制，鼓励社会资本参与绿色交通项目建设。落实优惠政策，引导企业开展绿色化改造。三是加强跟踪问效。对责任落实不到位、工作推进不力或不作为、乱作为的单位和个人，依法依规开展约谈督导、责任追究等，压紧压实责任。